**План Коммуникаций по проекту «ChorePet»**

*(Приложение №1 к Протоколу результатов переговоров от 20.10.2025 г.)*

**г. Москва | «20» октября 2025 г.**

Настоящий План Коммуникаций (далее — План) определяет порядок и правила взаимодействия между командой Исполнителя («Team ПП») и командой Заказчика («НАДФ») в рамках проекта по разработке десктопного приложения «ChorePet». Целью Плана является обеспечение прозрачности, своевременного обмена информацией и оперативного принятия решений.

Данный план является обязательным для исполнения обеими сторонами с момента его подписания.

**1. Контактные лица и зоны ответственности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сторона** | **Роль** | **ФИО** | **Контактные данные** | **Зона ответственности** |
| **Заказчик («НАДФ»)** | Лидер проекта, владелец продукта | Брызгалов В. А. | [vabryzgalov@edu.hse.ru](mailto:vabryzgalov@edu.hse.ru) | • Стратегические решения по проекту  • Утверждение ТЗ и этапов работ  • Финальная приемка продукта  • Согласование любых изменений |
| **Исполнитель («Team ПП»)** | Лидер проекта, Project Manager | Колобанов Н. Д. | 89168527425  [ndkolobanov@edu.hse.ru](mailto:ndkolobanov@edu.hse.ru)  @nyslxj | • Общее управление проектом и командой  • Ведение переговоров, отчетность  • Координация всех коммуникаций  • Управление рисками и сроками |
| **Исполнитель («Team ПП»)** | Архитектор, технический лидер | Кочнов М. Н. | [mnkochnov@edu.hse.ru](mailto:mnkochnov@edu.hse.ru)  @mlkksq | • Ответы на технические вопросы  • Консультации по архитектуре  • Демонстрация технической реализации |

**2. Порядок и каналы коммуникаций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид коммуникации** | **Канал** | **Частота / Условия** | **Участники** | **Назначение** |
| **Статус-встречи** | Онлайн (Google Meet / Zoom) | Еженедельно, по вторникам в 11:00 (МСК) | Брызгалов В. А., Колобанов Н. Д., Кочнов М. Н. (по необходимости) | Обсуждение прогресса за неделю, планов на следующую, выявление и решение проблем/рисков. |
| **Официальная переписка** | Электронная почта (Email) | По мере необходимости | Брызгалов В. А., Колобанов Н. Д. | Передача и согласование документов (ТЗ, акты), утверждение ключевых решений, официальные уведомления. |
| **Оперативные вопросы** | Общий чат в Telegram | В рабочее время (Пн-Пт, 10:00-19:00) | Все контактные лица | Быстрое решение текущих вопросов, уточнение требований, организация встреч. Время реакции — до 4 часов. |
| **Срочные/Критические вопросы** | Телефонный звонок | В случае блокирующих проблем | Брызгалов В. А., Колобанов Н. Д. | Решение экстренных ситуаций, которые не могут ждать решения в чате или по почте. |
| **Проектная отчетность** | Электронная почта (Email) | Еженедельно, по пятницам до 18:00 (МСК) | От Колобанова Н. Д. для Брызгалова В. А. | Краткий отчет о выполненных работах, статусе проекта и возникших проблемах. |

**3. Матрица коммуникаций по этапам проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Период / Этап** | **Тема / Вопрос для обсуждения** | **К кому обращаться от Заказчика** | **К кому обращаться от Исполнителя** |
| **21.10.2025 – 16.12.2025**  (Разработка ТЗ) | Уточнение функциональных и нефункциональных требований к MVP. | Брызгалов В. А. | Колобанов Н. Д. (общие вопросы), Кочнов М. Н. (технические детали) |
| **19.12.2025**  (Согласование ТЗ) | Обсуждение и финальное утверждение Технического задания. | Брызгалов В. А. | Колобанов Н. Д. |
| **Период разработки MVP**  (После утверждения ТЗ) | Демонстрация промежуточных результатов.  Согласование незначительных отклонений. | Брызгалов В. А. | Колобанов Н. Д. |
| **Этап приемки MVP** | Предоставление доступа к тестовой сборке, передача отчетов о дефектах. | Брызгалов В. А. | Колобанов Н. Д. |
| **3 месяца после релиза**  (Техническая поддержка) | Сообщения о критических ошибках в работе приложения. | Брызгалов В. А. | Колобанов Н. Д. |

**4. Подписи Сторон**

Настоящий План коммуникаций вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

Изображение выглядит как зарисовка, рисунок, Штриховая графика, Детское искусство

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.**От Исполнителя:**

**«Team ПП»**

Лидер проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Колобанов Н. Д. /

Изображение выглядит как зарисовка, рисунок, Штриховая графика, Детское искусство

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.«20» октября\_\_\_\_ 2025 г.

**От Заказчика:**

**«НАДФ»** Лидер проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Брызгалов В. А. /

«20» октября\_\_\_\_ 2025 г.